Анализ текущей ситуации

На сегодняшний день, необходимо провести редизайн сайта, т.к. сайт устаревает в инновационном плане, недостаточно материала для интереса юзеров. Необходимо переработать и структурировать весь сайт и разделы. Что касается социальных сетей – не хватает SMM (маркетинг в социальных медиа).

Обоснование значимости проекта

Сейчас, в век информационных технологий хочется сделать сайт и социальные сети более информативными и значимыми для пользователей. Модернизация сайта и социальных медиа – это продвижение информации на более высокие функциональные уровни, участие в формировании позитивного имиджа библиотеки, привлечение внимания к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных пользователей.

Актуальность проекта

На данный момент времени ежедневно наш сайт посещают около 500 пользователей, из них около 200 новых, нам хочется сделать сайт информативным, изящным, чтобы приток пользователей увеличился до 1000 в день.

SMM для социальных сетей является неотъемлемой частью продвижения чтения, развития кругозора у читателей и пользователей. Модернизация – идти в ногу со временем, более четко решать поставленные для себя цели и задачи, особенно для молодого поколения.

Неотъемлемой частью продвижения библиотек являются социальные сети, т.к. все чаще сейчас юзеры сидят в соц.сетях и просматривают информацию именно из них. Если к сайту библиотеки подключить еще и социальные сети - то мы получим медиа-площадку, позволяющую наладить диалог с читателями онлайн. Сейчас мы дрейфуем в 5 социальных сетях, и у нас появилась огромная возможность заявить о себе огромной аудитории. Социальные сети разрушают грани – это их главное достоинство. Необходимо стать ближе к нашим пользователям, возможно, они станут нашими друзьями и партнерами. Мы можем оперативно узнавать мнение пользователей по поводу нашей работы, выяснить их пожелания и предпочтения.

Цель проекта

Разработать и реализовать модернизацию сайта библиотеки, социальных сетей SMM, создать новые сервисы для пользователей, и в совокупности учесть все пожелания юзеров сайта.

Задачи проекта:

- Модернизировать эмблему для сайта;

- Создать редизайн макета сайта, сверстать прототипы страниц и провести тестовый запуск;

- Создать график обновления сайта, проверить актуальной информации;

- Проверить доступность для пользователей;

- Переработать и структурировать все разделы сайта;

- Создать SMM план для его реализации.

Объекты влияния:

- молодежь;

- удаленные пользователи;

- подписчики социальных сетей.

Срок реализации проекта: 2019 – 2020 гг.

Другие стейкхолдеры: для реализации проекта отдел автоматизации будет сотрудничать:

- другими отделами ЦГБ;

- СМИ;

- Пользователи сайта;

- Подписчики социальных сетей.

| № п/п | Основные направления | Формы работы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническая часть модернизации сайта |
| 1 | Разработать техническое задание по модернизации сайта | Разработать технический план по модернизации сайта и социальных медиа | сентябрь 2019 г. |
| 2 | Создать эскиз эмблемы ЦБС для сайта | Модернизировать эмблему сайта ЦБС, сделать видным для прочтения слова и кликабельную картинку | октябрь 2019 г. |
| 3 | Модернизация дизайна макета сайта | Убрать лишнее пространство по краям, подходящие под функционал шаблонизирования | январь 2020 г. |
| 4 | Обновление навигационного меню | Создать все вкладки в актуальной цветовой гамме, подобрать кликабельные лого для каждого раздела сайта | январь 2020 г. |
| 5 | Добавление и реконструкция функция сайта | Реконструировать все счетчики сайта, ЭДД, онлайн продление книг, вопрос-ответ, версия для слабовидящих, переделать мобильную версию сайта. Добавить Iframe для последующего выставления онлайн виртуальных выставок | январь 2020 г. |
| 6 | Верстка статического прототипа первой страницы и внутренних страниц сайта | Создать новый эскиз главной страницы, сохранить всю структуру сайта, но реконструировать все разделы | февраль 2020 г. |
| 7 | Программирование сайта на базе CMS Crealog 2.1 | Сверстать сайт на языке Joomla, Java, подогнать все разделы и структурировать весь материал | март 2020 г. |
| 8 | Тестирование юзабилити сайта | Проверить работоспособность сайта, как сайт индексируется с поисковиками | март 2020 г. |
| Наполнение сайта контентом |
| 1 | Создать раздел «Комплектуем фонд вместе» | Создать интеллектуальное поле для заполнения актуальной информацией для читателей, какие книги хотят видеть на полках библиотек | На протяжении всего времени реализации проекта |
| 2 | Модернизировать вкладку Ресурсы | Систематизировать и объединить некоторые вкладки, добавить актуальную информацию | На протяжении всего времени реализации проекта |
|  |  | Создать виртуальные выставки с помощью технологии виртуальной реальности | На протяжении всего времени реализации проекта |
| 3 | Модернизировать вкладку Краеведение | Самой популярной для пользователей вкладкой является ПБД, для юзеров сайта создать интересную подачу материала, в виде анимационных книг и картинок. | На протяжении всего времени реализации проекта |
| 4 | Модернизировать вкладку Методическая служба | Переработать и выделить главное во вкладке Методическая служба | На протяжении всего времени реализации проекта |
| 5 | Модернизировать вкладку Услуги | Создать более информативные поля для заполнения, создать графы из новой цветовой палитры. | На протяжении всего времени реализации проекта |
| Маркетинг в социальный медиа |
| 1 | Создать план работы по SMM | Методическому отделу и отделу автоматизации разработать план совместной работы по SMM - маркетингу в социальных сетях | На протяжении всего времени реализации проекта |
| 2 | Инновационные формы создания PR - акций | Разработать различные PR – акции для привлечения пользователей социальных медиа, для анонса предстоящих мероприятий |  |

Бюджет проекта

| Наименование | Сумма тыс.тенге |
| --- | --- |
| Модернизация сайта, создание нового стиля всего сайта и разделов, переработка материала | 250 000 тг. |

Ожидаемый результат

После реконструкции сайт «заиграет» новыми красками, будет прибавлять новых пользователей в стены библиотеки, и увеличивать число удаленных пользователей. Сейчас, в мире прогресса и инновационных методов работы, мы должны быть в курсе всех актуальных событий, мы должны идти в ногу со временем.

Модернизация сайта и социальных сетей позволит расширить границы библиотеки; заявить в обществе о себе, привлечь новых пользователей, читателей; повысить интерес к интернет – ресурсам.

После редизайна сайта, произойдут изменения в функционале сайта, в структурировании разделов, в актуальности информации, в улучшении юзабилити и контента – все это будет создано и работать на нас!

# Text boxes

КГУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА БАЛХАШ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.С.СЕЙФУЛЛИНА

Автор проекта: Жолнерова К.А

Руководитель отдела автоматизации библиотечных процессов

Областной конкурс

«Городская библиотека в условиях

социокультурной трансформации»

ПРОЕКТ

«Модернизация сайта и социальных сетей библиотеки для ее качественного представительства в глобальном сетевом пространстве»

Срок реализации проекта: 2019 – 2020 гг.

Проект

«Модернизация сайта и социальных сетей библиотеки для ее качественного представительства в глобальном сетевом пространстве»